LAB. SOFTWARE

|  |  |
| --- | --- |
| COMPONENTES DA EQUIPE | FUNÇÃO |
| RAIANE NUNES | **PROG. LIDER** |
| LOURENÇO ELDSON | **PROG. REDATOR** |
| VICTOR GALDINO | **PROG. DESIGN** |
| KARINY VICTORIA | **PROG. TESTER** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATIVIDADE | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUÇÃO |
| Interpretação do documento de especificações de requisitos | **06/02/2019** | **08/02/2019** |
| Modelagem do banco de dados | **08/02/2019** | **12/02/2019** |
| Construção do banco de dados | **12/02/2019** | **15/02/2019** |
| Desenvolvimento da interface | **19/02/2019** | **25/02/2019** |
| Programação | **25/02/2019** | **01/03/2019** |
| Testes | **19/02/2019** | **07/03/2019** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE | DESCRIÇÃO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUÇÃO |
| Raiane, João Victor, Eldson. | Estudar o projeto para desenvolvê-lo | **05/02/2019** | **07/02/2019** |
| Raiane | DAOs | **06/02/2019** | **09/02/2019** |
| Eldson, Victor. | Modelos | **06/02/2019** | **09/02/2019** |
| Victor | Banco de Dados | **06/02/2019** | **09/02/2019** |
| Victor | Telas Cadastrar | **10/02/2019** | **25/02/2019** |
| Victor | Códigos Telas Cadastrar | **10/02/2019** | **25/02/2019** |
| Eldson | Telas Atualizar | **10/02/2019** | **25/02/2019** |
| Eldson | códigos Telas | **10/02/2019** | **25/02/2019** |
| Raiane | Telas Consultar | **10/02/2019** | **25/02/2019** |
| Raiane | Códigos Telas | **10/02/2019** | **25/02/2019** |
| Kariny | Telas Excluir | **10/02/2019** | **25/02/2019** |
| Kariny | Códigos Telas | **10/02/2019** | **25/02/2019** |